«СОГЛАСОВАНО»

руководитель исполнительного комитета

МО «Город Альметьевск»

________________И.И. Гилемханов

Предварительный График

сдачи объектов капитального ремонта 2016 года

(новая версия)

г. Альметьевск

| № п/п | адрес | Подрядная организация | Срок сдачи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленина, д.105 | ООО «Альянсгрупп» | 22.08.2016г.-с17:00-19:00ч. |
| 2 | ул. Тельмана, д.51 | ООО «Стройинжиниринг» | 22.08.2016г.-17:00-19:00ч. |
| 3 | ул. 8 Марта, д.29 | ООО «Стройкомплект» | 22.08.2016г.-17:00-19:00ч. |
| 4 | ул. Р. Фахретдина, д.25 | ООО «ЭкологияСтройК» | 22.08.2016г.-17:00-19:00ч. |
| 5 | ул. Чернышевского, д.46 | ООО «Солидум» | 23.08.2016г.-17:00-19:00ч. |
| 6 | Ул. Чернышевского,д.40 | ООО «УМР» | 23.08.2016г.-17:00-19:00ч. |
| 7 | ул. Чернышевского, д.10 | ООО «Альянсгрупп» | 23.08.2016г.-17:00-19:00ч. |
| 8 | ул. Белоглазова, д.137 | ООО «СтройСервис» | 24.08.2016г.-17:00-19:00ч. |
| 9 | ул. Гафиатуллина, д.10 | ООО «Солидум» | 24.08.2016г.-17:00-19:00ч. |
| 10 | ул. Гафиатуллина, д.33 | ООО «ГарантСтрой» | 24.08.2016г.-17:00-19:00ч. |
| 11 | ул. Дружбы, д.5 | ООО «Коралл» | 25.08.2016г.-17:00-19:00ч. |
| 12 | ул. Достоевского, д.16 | ООО «Гранстрой» | 25.08.2016г.-17:00-19:00ч. |
| 13 | ул. Шевченко, д. 46а | ООО «Стройкомплект» | 25.08.2016г.-17:00-19:00ч. |
| 14 | ул. Шевченко, д.114 | ООО «ЭкологияСтройК» | 26.08.2016г, 17:00ч. |
| 15 | с. Русский Акташ, ул. Ленина, д.6 | ООО «Газсантехсервис» | 29.08.2016г, |
| 16 | с. Русский Акташ, ул. Суворова, д.2 | ООО «Газсантехсервис» | 29.08.2016г. |
| 17 | п. Молодежный, ул. Комсомольская, д.2 | ООО «Газсантехсервис» | 29.08.2016г. |
| 18 | пр. Строителей, д.37 | ООО «Лифтсервис» | 26.09.2016г. |
| 19 | ул. Бигаш, д. 123 | ООО «Стройкомплект» | 27.09.2016г. |
| 20 | ул. Герцена, д 90 | ООО «Лифтсервис» | 28.09.2016г. |
| 21 | ул.8Марта, д.17 | ООО «Лифтсервис» | 28.09.2016г. |
| 22 | ул. Советская, д.155 | ООО «Лифтсервис» | 29.09.2016г. |
| 23- | ул. Тельмана, д.64 | ООО «Лифтсервис» | 30.09.2016г. |

Исп. Зарипова