РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН                                                       ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА                                                                  ӘЛМӘТ

АЛЬМЕТЬЕВСКОГО                                                                   МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                 КОНТРОЛЬ-ХИСАП ПАЛАТАСЫ

ул.Ленина, д.39, г.Альметьевск, 423450                                              Ленин ур., 39 нчы йорт, Әлмәт шәһәре, 423450

Тел: 8 (8553) 39-01-71, 39-01-72, e-mail: ksp.almet@yandex.ru сайт: almetyevsk.tatar.ru

от 5 июня 2023 г.   №  03

ОТЧЁТ

к АКТу контрольного мероприятия от 31 мая 2023 года

в Ерсубайкинском сельском исполнительном комитете

В соответствии с обращением депутата Ерсубайкинского сельского поселения Альметьевского муниципального района Кожукова В.Г. от 13.04.2023г., от 19.04.2023г.,  на основании Распоряжения на контрольно-ревизионное мероприятие от 20.04.2023г. № 13, от 13.05.2023г. № 13-1, Контрольно-счетной палатой АМР проведено контрольное мероприятие «Проверка фактического использования средств самообложения граждан Ерсубайкинского сельского поселения и средств бюджета Республики Татарстан в Ерсубайкинском сельском исполнительном комитете Альметьевского муниципального района за период с 2019 года по истекший период 2023 года».

Рассмотрены вопросы целевого, эффективного  и результативного использования средств самообложения граждан Ерсубайкинского сельского поселения и средств бюджета Республики Татарстан, поступивших в виде межбюджетных трансфертов в бюджет Альметьевского муниципального района за  2019-2022 годы.

В ходе контрольного мероприятия установлено:

- По объекту «Строительство парка культуры и отдыха» в селе Ерсубайкино.

В 2020 году, по итогам схода граждан села Ерсубайкино от 21 ноября 2019 года № 1, на выполнение работ «Строительство парка культуры и отдыха» в бюджет Ерсубайкинского сельского поселения поступило 504 000,00 руб., из них:

- от жителей села Ерсубайкино - 100 800,0 руб.,

- из бюджета Республики Татарстан – 403 200,0 руб.

Средства самообложения граждан и средства бюджета Республики Татарстан на «Строительство парка культуры и отдыха» Ерсубайкинским сельским исполнительным комитетом израсходованы в объеме 330 849,33 руб.:

- на составление сметной документации (договор № 16 от 28.09.2020г. с МУП «УКС») в сумме 4 892,25 руб.;

- осуществление проверки этапов строительства влияющих на безопасность эксплуатации объекта, технический надзор (договор № 3 от 27.05.2021г. с МУП «УКС») в сумме 6 453,96 руб.;

- выполнение работ «Строительство парка культуры и отдыха» (муниципальный контракт № 2021.0118 от 11.05.2021 г. с ООО «Стройэкосервис» на сумму 489 225,38 руб.) в сумме 319 503,12 руб.

Строительство парка культуры и отдыха осуществлено в рамках полномочий Поселения, определенных статьей 5 Устава Ерсубайкинского сельского поселения, при отсутствии утвержденной проектной документации, эскиза парка, на основании технического задания, локально-сметного расчета, ведомости объемов работ к муниципальному контракту.

Экспертизой ТО ДК МФ РТ Альметьевского района и г.Альметьевск от 18 августа 2021 года с выездом на объект, подтверждена стоимость выполненных работ на сумму 319 503,12 руб. (65,3% от стоимости контракта). Подрядчику ООО «Стройэкосервис» за выполненные работы Ерсубайкинским исполнительным комитетом перечислено  319 503,12 руб.

Общие затраты Ерсубайкинского сельского исполнительного комитета на строительство парка культуры и отдыха (с учетом затрат на составление сметной документации и технадзора) составили в сумме 330 849,33 руб.

В ходе контрольного мероприятия осуществлен выезд в село Ерсубайкино с целью осмотра объекта «Строительство парка культуры и отдыха в селе Ерсубайкино».

Визуальный осмотр объекта показал:

- Объект находится рядом с родником «Серебряный ключ» за Сельским домом культуры, вдоль речки, то есть, на территории общего пользования, которыми беспрепятственно может пользоваться неограниченный круг лиц.

- В рамках контракта осуществлено устройство тротуара и перил за СДК, устройство спуска к мосту через речку (перила и лестница из металлического сетчатого материала).

- Перила из металлической трубы имеют признаки повторного окрашивания. Перила в текущем году окрашены в зеленый и желтый цвет, под цвет сооружений, находящихся у родника.

- Вдоль тротуара сформированы клумбы, высажены цветы.

По состоянию на 01.05.2023 года остаток средств самообложения и бюджета Республики Татарстан в бюджете Ерсубайкинского сельского поселения составляет 173 150,67 руб.

- По объекту «Приведение в нормативное состояние системы водоснабжения, оплата за составление смет, проведение технического надзора и оформление в собственность поселения» в селе Ерсубайкино.

В 2021 году, по итогам схода граждан села Ерсубайкино от 23 ноября 2020 года № 2, на выполнение работ «Приведение в нормативное состояние системы водоснабжения, оплата за составление смет, проведение технического надзора и оформление в собственность поселения» в бюджет Ерсубайкинского сельского поселения поступило 704 000,00 руб., из них:

- от жителей села Ерсубайкино - 140 800,0 руб.,

- из бюджета Республики Татарстан – 563 200,0 руб.

Средства самообложения граждан и средства бюджета Республики Татарстан на «Приведение в нормативное состояние системы водоснабжения, оплата за составление смет, проведение технического надзора и оформление в собственность поселения» Ерсубайкинским сельским исполнительным комитетом израсходованы в 2021 году в объеме  180 358,49 руб., из них:

- На составление сметной документации (договор № 142 от 03.08.2021г. с МУП «УКС») в сумме 5 177,33 руб.;

- Осуществление проверки этапов строительства влияющих на безопасность эксплуатации объекта, технический надзор по договору с МУП «УКС» в сумме 6 453,96 руб.;

- Выполнение работ «Приведение в нормативное состояние системы водоснабжения» (муниципальный контракт № 2021.0118 от 2021.0441 от 8 октября 2021 г. с ООО «Портал+» на сумму 517 732,80 руб.) в сумме 168 727,20 руб.

Экспертизой ТО ДК МФ РТ Альметьевского района и г.Альметьевск от 8 июня 2022 года с выездом на объект, подтверждена стоимость выполненных работ на сумму 168 727,20 руб. (32,6% от стоимости контракта). Подрядчику ООО «Портал+» за выполненные работы Ерсубайкинским исполнительным комитетом перечислено  168 727,20 руб.

В 2021 году по договору лизинга Ерсубайкинским исполкомом приобретена труба полиэтиленовая Д110 SDR 17 – 800 метров стоимостью 277 200,0 руб., гидрант пожарный ГП-1,75 –1 шт. стоимостью 7 396,47 руб., задвижка 30ч65р ДУ-100 РУ-16 – 1 шт. стоимостью 5 270,67 руб., за что ГУП РТ «Татлизинг» за эксплуатационные расходы перечислено из средств самообложения в сумме 57 973,42 руб.

Общие затраты Ерсубайкинского сельского исполнительного комитета на приведение в нормативное состояние системы водоснабжения (с учетом затрат на составление сметной документации, технадзора, лизинга) в 2021 году составили в сумме 238 331,91 руб.

По состоянию на 01.01.2022 года остаток средств самообложения и бюджета Республики Татарстан за 2021 год по объекту «Приведение в нормативное состояние системы водоснабжения» в бюджете Ерсубайкинского сельского поселения составляет 450 566,63 руб.

В 2022 году по итогам схода граждан села Ерсубайкино от 05 декабря 2021 года № 3, на выполнение работ «Приведение в нормативное состояние системы водоснабжения, оплата за составление смет, проведение технического надзора и оформление в собственность поселения» в бюджет Ерсубайкинского сельского поселения поступило 694 000,00 руб., из них:

- от жителей села Ерсубайкино - 138 800,0 руб.,

- из бюджета Республики Татарстан – 555 200,0 руб.

Средства самообложения граждан и средства бюджета Республики Татарстан на «Приведение в нормативное состояние системы водоснабжения, оплата за составление смет, проведение технического надзора и оформление в собственность поселения» Ерсубайкинским сельским исполнительным комитетом израсходованы в 2022 году в объеме  808 005,15 руб., из них:

- На составление сметной документации (договор № 50 от 13.07.2022г. с МАУ «Департамент развития) в сумме 7 843,18 руб.;

- Осуществление проверки этапов строительства влияющих на безопасность эксплуатации объекта, технический надзор по договору с МАУ «Департамент развития» в сумме 15 843,23 руб.;

- Выполнение работ «Приведение в нормативное состояние системы водоснабжения» (муниципальный контракт № 2022.374 от 7 сентября 2022 г. с ООО «ПРОФБУРСТРОЙ» на сумму 784 318,74 руб.) в сумме 784 318,74 руб.

По итогам проверки расценок по объекту, технического надзора специалистами МАУ «Департамент развития» подтвердилась стоимость выполненных работ на сумму 784 318,74 руб. Подрядчику ООО «ПРОФБУРСТРОЙ» за выполненные работы Ерсубайкинским исполнительным комитетом перечислено  784 318,74 руб.

В соответствии с договором поставки № 12-03 от 21.03.2023г., согласно товарной накладной № 217 от 30.03.2023г.,  поставщиком ООО «Центр компрессорного оборудования» осуществлена поставка Ерсубайкинскому СИК насоса IR40-200NA-O-HP15«23»-ЗР50Hz-Z в количестве 1 штуки стоимостью 167 000,0 руб. Дебиторская и кредиторская задолженность за поставку насоса отсутствует. На момент контрольного мероприятия насос IR40-200NA-O-HP15 «23»-ЗР50Hz-Z установлен, и подключен к системе водоснабжения села Ерсубайкино.

В ходе контрольного мероприятия 11 мая 2023 года осуществлен выезд в село Ерсубайкино с целью осмотра объекта «Приведение в нормативное состояние системы водоснабжения».

Визуальный осмотр объекта показал:

- На роднике осуществлено устройство каптажа.

- В закрытом сооружении установлен насос IR40-200NA-O-HP15.

- Осуществлена укладка трубы от каптажа до узла задвижки.

- Заменен водовод на улице Вахитова села Ерсубайкино.

- Гидрант пожарный ГП-1,75 – 1 шт. стоимостью 7 396,47 руб., задвижка 30ч65р ДУ-100 РУ-16 – 1 шт. стоимостью 5 270,67 руб. находятся на хранении по месту проживания главы-руководителя Исполкома Николаевой Е.Г.

- Остатки материала «труба полиэтиленовая Д110 SDR 17» порядка 236 метров находятся на улице Центральная села Ерсубайкино, в связи с отсутствием места хранения (склада) у Ерсубайкинского СИК. Данный материал планируется использовать для замены оставшихся труб холодного водоснабжения села.

Таким образом, приведение в нормативное состояние системы водоснабжения села Ерсубайкино осуществлено в рамках полномочий Поселения, определенных статьей 5 Устава Ерсубайкинского сельского поселения, на основании технического задания, локально-сметного расчета, ведомости объемов работ к муниципальным контрактам, заключенным по итогам электронных аукционов. Экспертизой ТО ДК МФ РТ Альметьевского района и г.Альметьевск от 8 июня 2022 года с выездом на объект, подтверждена стоимость выполненных работ за 2021 год на сумму 168 727,20 руб. По итогам технического надзора, специалистами МАУ «Департамент развития» подтверждена стоимость выполненных работ за 2022 год на сумму 784 318,74 руб. Затраты Ерсубайкинского сельского исполнительного комитета в 2021-2023 годах, на приведение в нормативное состояние системы водоснабжения села Ерсубайкино (с учетом затрат на составление сметной документации, технадзора, приобретения материалов) составили в сумме 1 213 337,06 руб.  На момент контрольного мероприятия, система холодного водоснабжения в селе Ерсубайкино функционирует, домохозяйства обеспечены холодной водой.

По состоянию на 01.05.2023 года остаток средств самообложения и бюджета Республики Татарстан на приведение в нормативное состояние системы водоснабжения села Ерсубайкино в бюджете Ерсубайкинского сельского поселения составляет 184 662,94 руб.

Анализ оплаты Ерсубайкинским СИК за услуги электроснабжения в 2022 году и истекшем периоде 2023 года показал, что энергоснабжающей организации за услуги электроснабжения Исполком поселения за счет средств бюджета поселения перечислил:

- в 2022 году 804 756,36 руб., из них 298 166,27 руб. (или 37%) за обеспечение работы водяного насоса обеспечивающего водоснабжение домовладений с. Ерсубайкино;

- за январь-апрель 2023 года – 366 371,37 руб., из них 151 430,40 (или 41,3%) за обеспечение работы водяного насоса обеспечивающего водоснабжение домовладений с.Ерсубайкино.

В селе Ерсубайкино к централизованной системе холодного водоснабжения присоединены 183 домовладения. В соответствии с постановлением Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района от 3 ноября 2020 г. № 1609, на основании Акта приема-передачи муниципального имущества Ерсубайкинского сельского поселения в собственность Альметьевского муниципального района от 03.11.2020 № 122,  водопроводная сеть Ерсубайкинского сельского поселения, кадастровый номер 16:07:150101:659, протяженностью 6993м., передана в муниципальную собственность Альметьевского муниципального района, для передачи в хозяйственное ведение гарантирующей организации МУП «ЖКХ (Инженерные сети)». Ерсубайкинским СИК и МУП «ЖКХ (Инженерные сети)» ведется работа с населением по заключению договоров на холодное водоснабжение с гарантирующей организацией МУП «ЖКХ (Инженерные сети)». По итогам выполнения мероприятий по приведению в нормативное состояние сетей водоснабжения села Ерсубайкино, по состоянию на 29 мая 2023 года 123 домовладения подписали договора с гарантирующей организацией. Соответственно, услуги электроснабжения на обеспечение работы водяного насоса обеспечивающего водоснабжение домовладений будут оплачиваться населением в рамках договора водоснабжения с гарантирующей организацией.

3.По объекту «Строительство летней танцевальной площадки» в селе Новая Елань.

В 2020 году, по итогам схода граждан села Новая Елань от 22 ноября 2019 года № 2, на выполнение работ «Строительство летней танцевальной площадки в с.Новая Елань» в бюджет Ерсубайкинского сельского поселения поступило 51000,00 руб., из них:

- от жителей села Новая Елань - 10 800,0 руб.,

- из бюджета Республики Татарстан – 40 800,0 руб.

Средства самообложения граждан и средства бюджета Республики Татарстан на «Строительство летней танцевальной площадки» Ерсубайкинским сельским исполнительным комитетом израсходованы в объеме  30 918,31 руб.:

- на составление сметной документации (договор № 17 от 28.09.2020г. с МУП «УКС») в сумме 495,05 руб.;

- осуществление проверки этапов строительства влияющих на безопасность эксплуатации объекта, технический надзор (договор № 41 от 09.10.2020г. с МУП «УКС») в сумме 1000,0 руб.;

- выполнение работ «Строительство летней танцевальной площадки» (муниципальный контракт № 2020.0193 от 24.08.2020г. с ИП Сагындыков И.Р. на сумму 49 504,95 руб.) в сумме 29 423,26 руб.

Строительство летней танцевальной площадки осуществлено в рамках полномочий Поселения, определенных статьей 5 Устава Ерсубайкинского сельского поселения, при отсутствии утвержденной проектной документации, эскиза парка, на основании технического задания, локально-сметного расчета, ведомости объемов работ к муниципальному контракту.

Документальной проверкой ТО ДК МФ РТ Альметьевского района и г.Альметьевск от 29 октября 2020 года, подтверждена стоимость выполненных работ на сумму 29 423,26 руб. (59,4% от стоимости контракта). Подрядчику ИП Сагындыков И.Р. за выполненные работы Ерсубайкинским исполнительным комитетом перечислено  29 423,26 руб.

По состоянию на 01.01.2021 года остаток средств самообложения и бюджета Республики Татарстан на строительство летней танцевальной площадки в селе Новая Елань в бюджете Ерсубайкинского сельского поселения составлял 20 576,74 руб.

В ходе контрольного мероприятия 11 мая 2023 года осуществлен выезд в село Новая Елань Ерсубайкинского сельского поселения с целью осмотра объекта «Строительство летней танцевальной площадки».

Визуальный осмотр объекта показал:

- В селе Новая Елань, рядом с вагон-домиком  установлены металлические столбы (10 шт.) высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание и монтажом одного ряда прогона стен.

- Вагон-домик приобретен для кладбища за счет средств самообложения граждан села Новая Елань по итогам референдума, проведенного по Решению Ерсубайкинского сельского Совета от 02.10.2018 № 68 и средств бюджета Республики Татарстан по муниципальному контракту № 2019.0943СП от 09 августа 2019 года в количестве 2 штук на сумму 342 000 руб. (цена одного вагон-домика составляет 171 000,руб.). Кроме того, исполнительным комитетом Ерсубайкинского СП по договору № 2 от 28 октября 2019 года у ИП Сагындыкова И.Р. для вагон-домиков на кладбище приобретены 2 (два) генератора бензиновых HAMMER GN4000E общей стоимостью 63 000,0 руб.

Один вагон-домик и один генератор находится на Ерсубайкинском кладбище, один вагон-домик и генератор находится в селе Новая Елань Ерсубайкинского СП, имеются в наличии.

Фактически вагон-домик на кладбище села Новая Елань не установлен, в связи с ненадобностью (на кладбище имеется место для хранения инвентаря), а стоит на центральной улице села через дорогу от памятника павшим сельчанам в годы ВОВ.

2021 год

В 2021 году, по итогам схода граждан села Новая Елань от 17 ноября 2020 года № 1, на выполнение работ «Строительство летней танцевальной площадки, оплату за составление смет, проведение технического надзора и оформление в собственность поселения в с.Новая Елань» в бюджет Ерсубайкинского сельского поселения поступило 64 000,00 руб., из них:

- от жителей села Новая Елань - 12 800,0 руб.,

- из бюджета Республики Татарстан – 51 200,0 руб.

Средства самообложения граждан и средства бюджета Республики Татарстан на «Строительство летней танцевальной площадки» Ерсубайкинским сельским исполнительным комитетом израсходованы в объеме  81 801,24 руб.:

- на составление сметной документации (договор № 31 от 30.06.2021г. с МУП «УКС») в сумме 621,24 руб.;

- приобретение материалов для строительства объекта (договор № 34 от 25.11.2021г.) в сумме 81 180,0 руб.

19 августа 2021 года Ерсубайкинским СИК на всероссийском сайте закупок zakupki.gov.ru размещено извещение о проведении электронного аукциона по объекту «Завершение строительства и благоустройства летней танцевальной площадки в селе Новая Елань», начальной максимальной ценой контракта в сумме 82 205,55 руб., с приложением дефектной ведомости, локально-сметного расчета, технического задания, проекта контракта. Электронный аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявителей.

По договору № 34 от 25 ноября 2021 года у поставщика ИП Беркелиев К.Б. Ерсубайкинским СИК приобретен материал (профнастил цветной, труба профильная) на общую сумму 81 180,0 руб. По состоянию на 01.05.2023 г., материалы в полном объеме оприходованы по бухгалтерскому учету, и имеются в остатке.

2022 год

В 2022 году, по итогам схода граждан села Новая Елань от 19 ноября 2021 года № 2, на выполнение работ «Строительство летней танцевальной площадки, оплату за составление смет, проведение технического надзора и оформление в собственность поселения в с.Новая Елань» в бюджет Ерсубайкинского сельского поселения поступило 62 000,00 руб., из них:

- от жителей села Новая Елань - 12 400,0 руб.,

- из бюджета Республики Татарстан – 49 600,0 руб.

Средства самообложения граждан и средства бюджета Республики Татарстан на «Строительство летней танцевальной площадки» Ерсубайкинским сельским исполнительным комитетом израсходованы в объеме  62 000,0 руб.:

- приобретение материалов для строительства объекта (договор № ВР00859874 от 05.12.2022г.) на сумму 62 000,0 руб.

По договору № ВР00859874 от 05.12.2022г. у поставщика ИП Ахметянов Р.И. Ерсубайкинским СИК приобретен материал (профнастил цветной, труба профильная, цемент, ЦПС М-200) на общую сумму 62 000,0 руб. По состоянию на 01.05.2023 г., материалы в полном объеме оприходованы по бухгалтерскому учету, и имеются в остатке.

Таким образом, за период 2020-2022 годы на строительство летней танцевальной площадки в селе Новая Елань на лицевой счет Ерсубайкинского сельского исполнительного комитета поступило 177 000,0 руб., в том числе: средств самообложения граждан – 35 400,0 руб., средств бюджета РТ – 141 600,0 руб.

Ерсубайкинским СИК средства в сумме 174 719,55 руб. израсходованы:

- на установку металлических столбов с погружением в бетонное основание -  29 423,26 руб.,

- приобретение материалов – 143 180,0 руб.,

- технадзор – 1 000,0 руб.,

- составление сметной документации – 1 116,29 руб.

Остаток средств на строительство летней танцевальной площадки в селе Новая Елань в бюджете Ерсубайкинского сельского поселения на 01.05.2023 г. составлял  2 280,45 руб.

По состоянию на 26 мая 2023 года объект «Летняя танцевальная площадка в с.Новая Елань» не построен, материал (трубы, профнастил) общей стоимостью 143 180,0 руб. приобретенный для строительства площадки в ноябре 2021 года и декабре 2022 года находится на хранении во дворе дома главы-руководителя Ерсубайкинского СП Николаевой Е.Г.

По состоянию на 30 мая 2023 года цель самообложения граждан села Новая Елань «Строительство летней танцевальной площадки» не достигнута.

- По вопросу эффективности затрат Ерсубайкинского сельского поселения на оплату услуг электроснабжения.

В 2023 году поставку электроэнергии в села Ерсубайкино и Новая Елань Ерсубайкинского сельского поселения осуществляет гарантирующий поставщик Акционерное общество «Татэнергосбыт» в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 10253Э от 18 января 2023 года. Источником финансирования являются средства местного бюджета.

На оплату электроснабжения сел Ерсубайкинского сельского поселения из бюджета поселения в 2021-2023 годах направлено 1 915 482,10 руб.

В структуре затрат на обеспечение электроэнергией наибольший удельный вес приходится:

- в 2022 году  на уличное освещение сел 430 929,99 руб. (53,5%), обеспечение работы водяного насоса системы водоснабжения 359 118,03 руб. (44,6%);

- за 4 месяца 2023 года на уличное освещение сел 178 027,84 руб. (48,6%), обеспечение работы водяного насоса системы водоснабжения 180 199,82 руб. (49,2%).

Решением схода граждан о введении самообложения граждан в 2023 году в  селе Ерсубайкино Ерсубайкинского сельского поселения Альметьевского муниципального района Республики Татарстан от 18 ноября 2022 года № 2 решено ввести самообложение в 2023 году в сумме 450 рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства и постоянно проживающего на территории села Ерсубайкино, и направлением полученных средств на решение вопросов местного значения: приведение в нормативное состояние сетей уличного освещения, оплата за составление смет, проведение технического надзора и оформление в собственность поселения.

В целях реализации мероприятий по приведению в нормативное состояние сетей уличного освещения села Ерсубайкино в 2023 году планируется в том числе демонтаж старых светильников и монтаж новых светодиодных светильников, что позволит более рационально использовать средства местного бюджета, выделенные на услуги  электроснабжения поселения.

В целях достижения экономии средств бюджета, обеспечения целевого и эффективного использования средств бюджета поселения, выделенных на электроснабжение объектов муниципальной собственности, Ерсубайкинским СИК осуществляется работа по заключению домовладельцами села Ерсубайкино договоров на абонентское обслуживание за предоставление услуг централизованного холодного водоснабжения с гарантирующей организацией в Альметьевском муниципальном районе МУП «ЖКХ (Инженерные сети)». По состоянию на 29 мая 2023 года 123 домовладения подписали договора с гарантирующей организацией, что позволит обеспечить экономию средств бюджета поселения в сумме не менее 300 тысяч рублей в год.

В ходе внешнего муниципального финансового контроля выявлены следующие нарушения и недостатки:

- Нарушения установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности (пункт 2. Классификатора, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21 декабря 2021 г. № 14ПК):

1) В нарушение пункта 127 Инструкции № 157н, утвержденной Приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г., по состоянию на 01.05.2023 г., фактические затраты Исполкома на строительство объекта «Парк культуры и отдыха» в селе Ерсубайкино в сумме 319 503,12 руб.  отражены по бухгалтерскому учету в составе балансового счета 10100 «Основные средства», следовало, затраты с учетом работ по составлению сметной документации, строительству объекта и осуществлению технадзора в общей сумме  330 849,33 руб. отразить на балансовом счете 10600 «Вложения в нефинансовые активы» до передачи готового объекта в казну Ерсубайкинского сельского поселения (балансовый счет 10800 «Нефинансовые активы казны»);

2) В нарушение пункта 98 Инструкции № 157н, утвержденной Приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г., по состоянию на 01.05.2023 г., гидрант пожарный ГП-1,75 –1 шт. стоимостью 7 396,47 руб., задвижка 30ч65р ДУ-100 РУ-16 – 1 шт. стоимостью 5 270,67 руб. оприходованы дважды по бухгалтерскому учету на балансовом счете 10500 «Материальные запасы».

3) В нарушение пункта 108 Инструкции № 157н, по состоянию на 01 мая 2023 года израсходованный материал «труба полиэтиленовая Д110 SDR 17» в количестве 563,8 метра не списан по бухгалтерскому учету с балансового счета 10500 «Материальные запасы» на основании актов о приемке выполненных работ №№ 1-3 за октябрь 2022 года.

4) По состоянию на 29.05.2023г., согласно данным бухгалтерского учета Ерсубайкинского СИК, насос IR40-200NA-O-HP15«23»-ЗР50Hz-Z в количестве 1 шт. стоимостью 167 000,0 руб. оприходован по балансовому счету 10100 «Основные средства». Согласно пункту 141 Инструкции № 157н, утвержденной Приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г., объект насос IR40-200NA-O-HP15«23»-ЗР50Hz-Z в количестве 1 шт. стоимостью 167 000,0 руб. следовало отразить на балансовом счете 10800 «Вложения в нефинансовые активы казны».

5) Остатки материала «труба полиэтиленовая Д110 SDR 17» порядка 236 метров находятся на улице Центральная села Ерсубайкино, материалы для строительства объекта «Летняя танцевальная площадка в селе Новая Елань находятся во дворе места проживания Главы поселения (без оформления договора ответственного хранения) в связи с отсутствием места хранения (склада) у Ерсубайкинского СИК.

6) В нарушение пункта 141 Инструкции № 157н, утвержденной приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. муниципальное имущество: вагон-домик – 2 штуки общей стоимостью 342 000,0 руб., генератор бензиновый HAMMER GN4000E – 2 штуки общей стоимостью 63 000,0 руб., отражены на балансовом счете 10100 «Основные средства», а следовало отразить на балансовом счете 10800 «Нефинансовые активы имущества казны».

7) В нарушение пункта 127 Инструкции № 157н, утвержденной Приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г., по состоянию на 01.05.2023 г., профнастил 60 шт. стоимостью 34 500,0 руб., труба профильная 60*40*2  10 шт. стоимостью 10 600,0 руб., труба профильная 30*30*2  15 шт. стоимостью 12300,0 руб., цемент 8 шт. стоимостью 4 000,0 руб., ЦПС М-200 4 штуки стоимостью 600 руб. оприходованы по бухгалтерскому учету на балансовом счете 10500 «Материальные запасы», следовало отразить на балансовом счете 10600 «Вложения в нефинансовые активы» до окончания строительства и передачи в казну Ерсубайкинского сельского поселения в составе завершенного объекта «Летняя танцевальная площадка в селе Новая Елань».

- Прочие нарушения (пункт 7. Классификатора, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21 декабря 2021 г. № 14ПК):

8) В нарушение ст. 48 Градостроительного кодекса РФ строительство объектов «Парк культуры и отдыха» в селе Ерсубайкино, «Летняя танцевальная площадка» в селе Новая Елань осуществлено при отсутствии утвержденной проектной документации, эскиза объекта.

- Неэффективное использование средств бюджета:

9) В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, средства бюджета Республики Татарстан в общей сумме 139 775,64 руб. и средства самообложения граждан в сумме 34 943,91 руб., поступившие в бюджет Ерсубайкинского сельского поселения в 2020-2022 годах на строительство летней танцевальной площадки в селе Новая Елань использованы неэффективно (нерезультативно), а именно достижение наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств Ерсубайкинским СИК по состоянию на 30 мая 2023 года не достигнуто.

С учетом вышеизложенного, с целью реализации результатов проверки, соблюдения требований законодательства Контрольно-счетной палатой района направлены: главе-руководителю Ерсубайкинского СИК, руководителю МКУ «ЦБ АМР» – представление № 39  от 05.06.2023г.

В соответствии с пунктом 7 статьи 13 Положения о Контрольно-счетной палате Альметьевского муниципального района Отчет о результатах проверки Ерсубайкинского СИК с приложением Акта проверки представлен Главе Альметьевского муниципального района.

Материалы проверки в рамках Соглашения о порядке взаимодействия Альметьевской городской прокуратуры  с  Контрольно-счетной палатой   будут направлены в Альметьевскую городскую Прокуратуру Республики Татарстан.

Председатель

Контрольно-счетной палаты:                                                   Г.Н.Насибуллина