Форма №4

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Наименование долгосрочной целевой программы, период реализации | Повышение безопасности дорожного движения в Альметьевском муниципальном районе на 2024 год |
| Наименование отчитывающейся организации | Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении долгосрочной целевой программы | Постановление исполнительного комитета Альметьевского муниципального района от 13.11.2023 № 5038 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | Ротанова А.Р., зам. начальника управления строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства исполкома 8(8553) 39-01-37 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

за январь-декабрь 2024 года

| № № п/п | Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия) | Источник финансирова- ния (всего, в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники) |  | Плановые объемы финанси- рования на отчет- ный год из норма- тивного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей |  | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс. рублей | Про- цент финан- сирова ния | Фактически использо- вано средств (перечислено со счета исполнителя с начала года, тыс. рублей | Наименование индика-тора единица измере- ния | Значения индикатора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предыдущий год |  | текущий год |  | процент вы- пол-не- ния | план на следующий- год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Издание научно-методических материалов, программ, учебных пособий для учреждений о образования |  | Бюджет РТ | 470 |  | 470 | 100 | 470 |  | 470 | 470 | 470 | 470 | 100 | 470 |
| 1.2 | Проведение городских мероприятий по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма: "Светофорик", "Безопасное колесо" и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция, строительство на участках УДС пешеходных ограждений | Внебюджет |  | 6300 | 18520,253 (мб) |  | 294 | 18520,253 |  | 6300 | 1440,99 4615,30 (дф) | 6300 | 18520,253 | 294 | 6300 |
| 2.2 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов светофорами Т.7, дорожными знаками, дорожной разметкой | Бюджет РФ, МО, внебюджет |  | 2374 | 3836,548 дф |  | 162 | 3836,548 |  | 2374 | 1239,14 (дф) 1371,755 (вб) | 110 | 3836,548 | 162 | 2374 |
| 2.3 | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов | Бюджет РФ, РТ, Бюджет МО |  | 2244 | 4530,330 дф |  | 202 | 4530,33 |  | 2244 | 2308,04 (дф) | 103 | 4530,33 | 202 | 2244 |
| 2.4 | Нанесение дорожной разметки на улично - дорожной сети | Внебюджетные средства Бюджет МО |  | 6000 | 30765,607 |  | 513 | 30765,607 |  | 6000 | 2000 (мб) 4606 (вб) | 6000 | 30765,607 | 513 | 6000 |
| 2.5 | Строительство сетей уличного освещения на опасных участках улично-дорожной сети | Внебюджетные средства |  | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5000 | 185,0 (мб) | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
| Всего по программе |  | Всего |  | 22 388 | 58 122,74 |  | 260 | 58 122,74 |  | 22 388 | 18 236,225 | 22388 | 58 122,74 | 260 | 22388 |
|  |  | бюджет Российской Федерации |  | 5459 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5459 | 0 | 5459 | 0 | 0 | 5459 |
|  |  | бюджет Республики Татарстан |  | 470 | 470 |  | 100 | 470 |  | 470 | 470 | 470 | 470 | 100 | 470 |
|  |  | местный бюджет |  | 4 309 | 4 309 |  | 100 | 4 309 |  | 4 309 | 4309 | 4309 | 4309 | 100 | 4 309 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 12 150 | 53 343,74 |  | 439 | 53 343,74 |  | 12 150 | 13 457,225 | 12 150 | 53 343,74 | 439 | 12 150 |

Заместитель руководителя

исполнительного комитета района по строительству					                                           И.И. Салимгараев

Ротанова Альфия Раисовна

39-01-37