Форма №4

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Наименование долгосрочной целевой программы, период реализации | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Альметьевского муниципального района на 2018-2028 годы |
| Наименование отчитывающейся организации | Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении долгосрочной целевой программы | Постановление исполнительного комитета Альметьевского муниципального района от 16.07.2018 № 988 (с изменениями от 04.09.2018 № 1315, от 25.12.2018 № 2253, от 09.12.2020 № 1806, от 23.12.2021 № 1899, от 19.12.2022 № 3050) |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | Ротанова А.Р., зам. начальника управления строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства исполкома 8(8553) 39-01-37 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

за январь-декабрь 2022 года

| № № п/п | Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия) | Источник финансирова- ния (всего, в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финанси- рования на отчет- ный год из норма- тивного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс. рублей | Про- цент финан- сирова ния | Фактически использо- вано средств (перечислено со счета исполнителя с начала года, тыс. рублей | Наименование индика-тора единица измере- ния | Значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предыдущий год | текущий год | процент вы- полне- ния | план на следующий- год |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Благоустройство проездов, дворовых территорий, внутриквартальных территорий ТОСов | Внебюджетные средства Бюджет РТ | 150 000 (100 000 РТ) (50 000 ВБ) | 0 | 0 | 0 |  | 150 000 | 50 000 (РТ) | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| 2 | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети города (искусственных сооружений) за счет средств дорожного фонда и внебюджетных источников | Внебюджетные средства Дорфонд | 284 300 (250 000 ВБ) (34 300 МБ) | 52 100 (мо) 8 000 (вб) | 18 | 60 100 |  | 284 300 | 49 200 (мо) 197 000 (вб) | 284 300 | 60100 | 18 | 284 300 |
| 3 | Строительство подъездных дорог на земельных участках, выделенных под строительство жилья для многодетных семей | Бюджет МО | 6 000 | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 0 | 6000 (МБ) | 0 | 0 | 6 000 |
| 4 | Строительство внутриквартальной дорожной сети на земельных участках, выделенных под строительство жилья для многодетных семей | Внебюджетные средства | 8 000 | 0 | 0 | 0 |  | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 |
| 6 | Строительство и ремонт тротуаров | Внебюджетные средства | 5 000 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
| 7 | Строительство велосипедной инфраструктуры | Внебюджетные средства | По отдельной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | Отсыпка дорожного покрытия из щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) автомобильных дорог местного значения в сельских населенных пунктах | Бюджет РТ | 50 000 | 50 000 (РТ) | 100 | 50 000 |  | 50 000 | 50 000 | 50 000 (РТ) | 50 000 | 100 | 50 000 |
| 9 | Приведение в нормативное состояние автодорог (искусственных сооружений) местного значения в сельских населенных пунктах за счет средств самообложения граждан и бюджета РТ | Бюджет РТ самообложение | 64 000 (РТ) 16 000 (самообл) | 10 000 8 000 (РТ) 2000 (самообл) | 16 | 10 000 |  | 80 000 | 15 152 (РТ) 3 788 (самообл) | 80 000 | 10 000 | 16 | 80 000 |
| 12 | Паспортизация бесхозяйных участков дорог, находящихся на территории города и района |  | По результатам оценки БТИ | 330 (мб) | 100 | 330 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 100 | 0 |
| 13 | Нанесение дорожной разметки горячим пластиком на пешеходных переходах в местах наибольшей концентрации пешеходов: улично-дорожная сеть | Внебюджетные средства | 5 000 | 13 500 (мб) | 270 | 13 500 |  | 5 000 | 0 | 5 000 | 13 500 | 270 | 5 000 |
| 15 | Поэтапное обновление автобусного парка | Собственные средства предприятия |  | 35 124 (бюджет РТ) | 100 | 35 124 |  |  |  |  | 35 124 | 100 |  |
| 16 | Обновление остановочных павильонов общественного транспорта | Внебюджетные средства | 1 200 | 27 600 (вб) | 2300 | 27 600 |  | 1 200 | 0 | 1 200 | 27 600 | 2300 | 1 200 |
| Всего по программе | Всего | 589 500 | 196 654 | 33 | 196 654 |  | 589 500 | 365 140 | 589 500 | 196 654 | 33 | 589 500 |
|  | бюджет Республики Татарстан | 214 000 | 93 124 | 44 | 93 124 |  | 214 000 | 115 152 | 214 000 | 93 124 | 44 | 214 000 |
|  | местный бюджет | 40 300 | 65 930 | 164 | 65 930 |  | 40 300 | 49 200 | 40 300 | 65 930 | 164 | 40 300 |
|  | внебюджетные источники | 335 200 | 37 600 | 11 | 37600 |  | 335 200 | 200 788 | 335 200 | 37600 | 11 | 335 200 |

Заместитель руководителя

исполнительного комитета района

по строительству   												                          Д.В. Косарев

Ротанова Альфия Раисовна

39-01-37